REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA KOPANICA

Općinski načelnik

KLASA: 400-01/25-01/1

URBROJ: 2178-12-01-25-01

Velika Kopanica, 19. veljače 2025.g.

Na temelju članka 71.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 48. Statuta Općine Velika Kopanica  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/20, 11/21 i 31/23), načelnik Općine Velika Kopanica dana 19. veljače 2025. godine, donosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture

na području Općine Velika Kopanica u 2024. godini

- Opće odredbe

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Velika Kopanica u 2024. godini (u daljnjem tekstu: Program) donesen je vodeći računa o troškovima građenja komunalne infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja. Također se izradio i donio u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa.

Članak 2.

Komunalna infrastruktura u smislu Programa građenja komunalne infrastrukture su:

- nerazvrstane ceste;

- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila - trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ceste ili druge ceste. U smislu ovog Programa to su pješačke staze i trg.

- javna parkirališta – uređene javne površine koje služe parkiranju motornih vozila i/ili drugih cestovnih vozila s pripadajućom opremom;

- javne zelene površine - parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla. dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni sportski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ceste;

- građevine i uređaji javne namjene – nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja. U smislu ovog programa to su objekti javne namjene u vlasništvu Općine (društveni domovi, vatrogasni domovi);

- javna rasvjeta - građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu jedinica lokalne samouprave ;

- groblja i krematoriji na grobljima - ograđeni prostori zemljišta na kojemu se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica i krematorija, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima;

- ostale građevine javne namjene – u smislu ovog Programa to su vodovodna mreža, kanalizacija i plinovod.

Članak 3.

Pod građenjem komunalne infrastrukture se podrazumijeva:

- rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture;

- uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta;

- pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture;

- građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevine.

Članak 4.

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu Programom su bile određene:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja;

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja;

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja;

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije;

- građevine komunalne infrastrukture koje će se ukloniti;

- druga pitanja određena ovim Zakonom i posebnim zakonima.

Nije planirano graditi građevine komunalne infrastrukture radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja - sukladno Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) neuređeni dio građevinskog područja je neizgrađeni dio građevinskog područja određen prostornim planom na kojemu nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura, građevine koje će se graditi izvan građevinskog područja i uklanjanje građevina komunalne infrastrukture.

Članak 5.

Troškovi građenja komunalne infrastrukture obuhvaćaju troškove:

- zemljišta na kojem će se graditi komunalna infrastruktura

- uklanjanja i izmještanja postojećih građevina i trajnih nasada

- sanacije zemljišta (odvodnjavanje, izravnavanje, osiguravanje zemljišta i sl.), uključujući i zemljišta koja je jedinica lokalne samouprave stavila na raspolaganje

- izrade projekata i druge dokumentacije

- ishođenja akata potrebnih za izvlaštenje, građenje i uporabu građevina komunalne infrastrukture

- građenja i provedbe stručnog nadzora građenja komunalne infrastrukture

- evidentiranja u katastru i zemljišnim knjigama.

II. Građevine komunalne infrastrukture koje su se gradile u uređenim dijelovima građevinskog područja

Članak 6.

Građena je komunalna infrastrukture u uređenim dijelovima građevinskog područja kako slijedi:

| RB. | Građevine komunalne infrastrukture | Plan (EUR) | Izvršenje (EUR) | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 1013-01-Nerazvrstane ceste |  |  |  |  |
| 1. | Izgradnja ceste u Ulici Šamačka-projektna dokumentacija | 17.000,00 | 16.875,00 | 44-namjenski prihodi |
| 2. | Ceste nerazvrstane -Antolovića i Anđelić sokak | 53.000,00 | 52.563,13 | 44-namjenski prihodi |
| A1013-04- Javne prometne površine |  |  |  |  |
| Javna parkirališta |  |  |  |  |
| 4. | Izgradnja parkirališta u Velikoj Kopanici-park | 50.000,00 61.000,00 | 50.000,00 60.761,10 | 52 - kapitalne pomoći 44-namjenski prihodi |
| 5. | Parkirališta ostala | 65.000,00 | 60.225,63 | 52-kapitalne pomoći |
| A1013-06 Ostale građevine javne namjene |  |  |  |  |
| Vodovod, plinovod, kanalizacija |  |  |  |  |
| 6. | Sufinanciranje izgradnje vodovoda u Maloj Kopanici - Divoševcima | 10.000,00 | 0,00 | 59-kapitalne pomoći EU |
| 7. | Vodovod | 100.000,00 | 73.515,13 | 13-opći prihodi i primici |
| 8. | Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije (Brod 3) | 13.000,00 | 0,00 | 13- opći prihodi i primici |
| 9. | Stara škola Beravci-kupnja | 25.000,00 | 25.000,00 | 13-opći prihodi i primici |
| 10. | Ostali građevinski objekti | 60.000,00 | 46.255,06 | 13-opći prihodi i primici |
| Ukupno: |  | 454.000,00 | 385.195,05 |  |

III. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje su se rekonstruirale i način rekonstrukcije

Članak 7.

Rekonstruirane su građevine komunalne infrastrukture na način da se obnove, poboljšaju i stave u punu funkciju kako slijedi:

| RB. | Građevine komunalne infrastrukture |  | Plan (EUR) | Izvršenje (EUR) | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A 1013-01-Nerazvrstane ceste |  |  |  |
| 1. | Rekonstrukcija Ulice Vladimira Nazora, Velika Kopanica |  | 265.000,00 150.000,00 | 265.000,00 129.583,56 | 52-Ministarstvo regionalnog razvoja, 13- opći prihodi i primici |
|  |  | A1013-06 Ostale građevine javne namjene |  |  |  |
|  |  | Građevine i uređaji javne namjene |  |  |  |
| 2. | Dodatna ulaganja-ostali objekti |  | 30.000,00 | 22.923,45 | 13 - opći prihodi i primici |
| Ukupno: |  |  | 445.000,00 | 417.507,01 |  |

UKUPNO  IVRŠENJE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:

802.702,06 EUR.

IV. Završne odredbe

Članak 21.

Općinski načelnik Općine Velika Kopanica ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću Općine Velika Kopanica radi razmatranja i usvajanja. Izvješće će biti objavljeno u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINE VELIKA KOPANICA

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech.