REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA KOPANICA

Općinski načelnik

KLASA: 400-01/25-01/02

URBROJ: 2178-12-01-25-01

Velika Kopanica, 19. veljače 2025.g.

Na temelju članka 74.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 48. Statuta Općine Velika Kopanica  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/20, 11/21 i 31/23), načelnik Općine Velika Kopanica dana 19. veljače 2025. godine, donosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na

području Općine Velika Kopanica u 2024. godini

I. Uvodne odredbe

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Velika Kopanica  u 2024. godini (u danjem tekstu: Program) donesen je u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja.

Članak 2.

Programom se određuju:

- opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima;

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 3.

Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture u smislu Programa održavanja komunalne infrastrukture su:

- održavanje nerazvrstanih cesta;

- održavanje javnih zelenih površina;

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene;

- održavanje groblja i krematorija unutar groblja;

- održavanje čistoće javnih površina;

- održavanje javne rasvjete.

II. Održavanje nerazvrstanih cesta

Članak 4.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući svu opremu, uređaje, instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti ceste i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

Članak 5.

Izvršeno je održavanje nerazvrstanih cesta:

| A 1014-01 NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RB. | Opis i opseg održavanja | Plan (EUR) | Izvršenje (EUR) | Izvori financiranja |
| 1. | Nasipanje kamenom neasfaltiranih nerazvrstanih cesta dužine cca 15 km-usluga tekućeg i investicijskog održavanja | 20.000,00 20.000.00 | 10.731,25 16.425,00 | 44 – namjenski prihodi 51 – tekuće pomoći |
| 2. | Održavanje kanalske mreže dužine cca 10 km – izumljivanje kanala uz nerazvrstane ceste | 5.000,00 | 1.075,50 | 44 – namjenski prihodi |
| Ukupno: |  | 45.000,00 | 28.231,75 |  |

III. Održavanje javnih zelenih površina

Članak 6.

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmalja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Članak 7.

Izvršeno je održavanje javnih zelenih površina:

| A 1014-05 JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RB. | Opis i opseg održavanja | Plan (EUR) | Izvršenje (EUR) | Izvori financiranja |
| 1. | Potrošni materijal za košenje (silik, ulje, remenje) -materijal i dijelovi – za potrebe održavanja javnih površina u Općini | 9.000,00 | 7.103,08 | 44 – namjenski prihodi |
| 2. | Ostali materijal za održavanje javnih zelenih površina | 10.000,00 | 7.916,22 | 44 – namjenski prihodi |
| 3. | Gorivo za trimere, kosilice, komunalni stroj, kamiončiće, kombi-energija za potrebe održavanja javnih površina i obavljanja ostalih komunalnih djelatnosti za potrebe Općine | 11.000,00 | 9.246,20 | 13 – opći prihodi i primici |
| 4. | Zaštitna odjeća i obuća za komunalne djelatnike | 1.000,00 | 534,60 | 13 – opći prihodi i primici |
| 5. | Ostala oprema za održavanje javnih zelenih površina u Općini | 20.000,00 8.200,00 | 15.352,15 8.200,00 | 13 – opći prihodi i primici 52- kapitalne pomoći |
| Ukupno: |  | 59.200,00 | 48.352,25 |  |

IV. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Članak 8.

Pod održavanjem građevina, uređaja i predmeta javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta. U smislu Programa održavanja komunalne infrastrukture riječ je o održavanju objekta javne namjene u vlasništvu Općine (društveni domovi, vatrogasni domovi).

Članak 9.

Izvršeno je održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene:

| A 1014-04 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RB. | Opis i opseg održavanja | Plan (EUR) | Izvršenje (EUR) | Izvori financiranja |
| 1. | Usluge održavanja i čišćenja objekata javne namjene – usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 40.000,00 | 29.009,20 | 13 – opći prihodi i primici |
| 2. | Komunalne usluge održavanja građevina javne namjene | 70.000,00 | 50.803,16 | 44 – namjenski prihodi |
| Ukupno: |  | 110.000,00 | 79.812,36 |  |

V. Održavanje groblja i krematorija unutar groblja

Članak 10.

Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

Članak 11.

Održavanje groblja i krematorija unutar groblja održavali su djelatnici komunalnog pogona.

| A 1014-02 GROBLJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RB. | Opis i opseg održavanja | Plan (EUR) | Izvršenje (EUR) | Izvori financiranja |
| 1. | Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje | 1.300,00 | 0,00 | 44 – namjenski prihodi |
| 2. | Košenje groblja na području Općine –komunalne usluge | 2.000,00 | 69,05 | 44 – namjenski prihodi |
| Ukupno: |  | 3.300,00 | 69,05 |  |

VI. Održavanje čistoće javnih površina

Članak 12.

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine.

Članak 13.

Čistoću javnih površina održavali su djelatnici komunalnog pogona te tijekom trajanja projekta – Programa javnog rada, radnici zaposleni na projektu. Sredstva za rad (rukavice i vreće za otpad) su osiguran s potrošnim materijalom korištenim za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne nabave.

| 1014-07 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RB. | Opis i opseg održavanja | Plan (EUR) | Izvršenje (EUR) | Izvori financiranja |
| 1. | Zbrinjavanje animalnog otpada – sezonski | 15.000,00 | 9.014,45 | 13 – opći prihodi i primici |
| Ukupno: |  | 15.000,00 | 9.014,45 |  |

VII. Održavanje javne rasvjete

Članak 14.

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirenje troškova električne energije, za rasvjetljenje površina javne namjene.

Članak 15.

Izvršeno je održavanje javne rasvjete:

| A1014-03 JAVNA RASVJETA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RB. | Opis i opseg održavanja | Plan (EUR) | Izvršenje (EUR) | Izvori financiranja |
| 1. | Potrošni materijal za održavanje javne rasvjete | 1.300,00 | 0,00 | 44 – namjenski prihodi |
| 2. | Električna energija za javnu rasvjetu | 40.000,00 | 34.352,36 | 44 – namjenski prihodi |
| 3. | Radovi na održavanju javne rasvjete- usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000,00 | 4.292,75 | 13 – opći prihodi i primici |
| Ukupno: |  | 51.300,00 | 38.645,11 |  |

VIII. Provođenje mjera obvezne deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije

Članak 16.

Općina Velika Kopanica je na svom području provodila mjera obvezne deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a na prijedlog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije.

Članak 17.

Izvršeno je provođenje mjera obvezne deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije :

| A1014-08 PROVOĐENJE DERATIZACIJE, DEZINFEKCIJE I DEZINSEKCIJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RB. | Opis i opseg održavanja | Plan (EUR) | Izvršenje (EUR) | Izvori financiranja |
| 1. | Usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinskecije te stručni nadzor NZJZ BPŽ za provedbu tih usluga | 50.000,00 | 45.162,50 | 13 – opći prihodi i primici |
| Ukupno: |  | 50.000,00 | 45.162,50 |  |

IX.  Zbrinjavanje izgubljenih i napuštenih životinja

Članak 18.

Općina Velika Kopanica je na svom području zbrinjvala izgubljenih i napuštene životinje sukladno Zakonu o zaštiti životinja.

Članak 19.

Zbrinjavanje izgubljenih i napuštenih životinja obuhvaća sljedeće:

|  |  | A1014-09 ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RB. | Opis održavanja |  | Plan (EUR) | Izvršenje (EUR) | Izvori financiranja |
| 1. | Zbrinjavanje životinja u skloništima za životinje i kod udruga koje skrbe za napuštene životinje te veterinarske usluge liječenja i čipiranja napuštenih životinja. |  | 30.000,00 | 24.003,54 | 13 – opći prihodi i primici |
| 2. | Tekuće donacije udrugama za zaštitu životinja |  | 1.500,00 | 1.327,00 | 13 – opći prihodi i primici |
| Ukupno: |  |  | 31.500,00 | 25.330,54 |  |

UKUPNO IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE: 274.618,01 eura

X. Završne odredbe

Članak 20.

Općinski načelnik Općine Velika Kopanica ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću Općine Velika Kopanica radi razmatranja i usvajanja. Izvješće će biti objavljeno u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINE VELIKA KOPANICA

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech.